# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

от 27.06.2012      № 537

с. Большое Село

О муниципальной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных

вод Большесельского района на 2012 -2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Большесельского муниципального района от 02.07.2010 № 676

В целях реализации ан территории Большесельского муниципального района Постановления Правительства Ярославской области от 29.02.2012 № 145 – п  «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017» годы и признании утратившим силу  постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п постановляю,

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие водоснабжения.                                                                                                                                водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района на 2012 -2017 годы

- Признать утратившим силу постановления администрации Большесельского муниципального района от 02.07.2010 № 676 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы развития водоснабжения, водоотведения «Чистая вода» на 2010 – 2014 годы Большесельского муниципального района

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого       заместителя Главы Большесельского муниципального района С.Г.Виноградова

- Постановление вступает в силу с момента  подписания

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района                                                         В.А.Лубенин

Приложение к постановлению

администрации

Большесельского

муниципального района

от 27.06.2012     № 537

Муниципальная целевая программа развития систем водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы Большесельского муниципального района.

# Паспорт программы

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа развития систем водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы Большесельского муниципального района (далее Программа). |
| --- | --- |
| 2. Нормативно – правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный закон « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ, Федеральный закон № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Большесельского муниципального района |
| 4. Разработчики программы | Отдел ЖКХ и строительства администрации БМР , консультант по экономике администрации БМР. |
| 5. Руководитель Программы | Первый заместитель Главы Большесельского МР |
| 6. Цель Программы | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению населения и водоотведения. Развитие и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| 7. Задачи Программы | 1. Модернизация систем водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод . 1.1) в сфере источников водоснабжения: осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения области питьевой водой; создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций; 1.2) в сфере организации водоснабжения: осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды и широкого информирования населения и общественности; 1.3) в сфере рационального водопользования: снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании; оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех групп потребителей системами учета, в том числе квартирными приборами учета расхода воды; решение вопроса сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды и нужды благоустройства; 1.4) в сфере водоотведения: осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов; организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды. 1.5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания населения. 1.6. Постепенное повышение доли финансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников. |
| 8. Сроки реализации Программы | 2012 – 2017 гг. |
| 9. Основные направления Программы | - Развитие, модернизация и совершенствование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| 10. Исполнители Программы | МУП «Коммунальник» |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 173859,3 тыс.руб., в том числе: Областной бюджет: 8497,3 тыс. руб., Местный бюджет: 962,0 тыс. руб., Внебюджетные источники: 164400,0 тыс. руб. |
| 12. Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель программы и отдел ЖКХ и строительства администрации БМР. Контроль включает в себя: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| 13. Ожидаемые результаты | - развитие систем водоснабжения, водоотведения; - модернизация и обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения БМР; - снижение эксплутационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояние окружающей среды; - Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соц.культ.быта; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - снижение уровня потерь воды; |

# Параграф 1.  Общие положения

# Гарантированное обеспечение каждого жителя Большесельского муниципального района питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования является одним из главных приоритетов социальной политики руководства района.

# Большесельский муниципальный район  представляет собой сельскохозяйственный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории сельскохозяйственных предприятий,  дорожного хозяйства, энергетического и транспортного комплекса.

# Большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения, что обусловлено упадком в с/х производстве.

# В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Большесельского муниципального района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

# В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технические проектов. 
Основные понятия и определения Программы развития систем водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы Большесельского муниципального района (далее - Программа) базируются на основании международного стандарта ISO 24510, федерального и регионального законодательства.

# Параграф 2. Обоснование соответствия Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Большесельского муниципального района.

# Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, а также Постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г. №572 о стратегии социально экономического развития Ярославской области до 2030года, с Концепцией региональной программы развития систем водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы.  
Программа базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Ярославской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением. 
Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

# Параграф 3. Актуальность Программы

# 3.1 Численность населения, проживающего на территории Большесельского муниципального района, составляет более 10 тыс. человек, из них 52 процента – пользуются питьевой водой из подземных источников водоснабжения и 48 процентов - из нецентрализованных источников водоснабжения. 
На территории района эксплуатируется 25 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них централизованное водоснабжение имеется в 17 населенных пунктах. 
На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах не функционируют  объекты водоподготовки. При этом в технологических процессах подготовки воды в основном используются традиционное оборудование и реагенты.

# В районе используется 378 нецентрализованных источника водоснабжения, в  сельской местности, которыми пользуются более 4.5 тыс. человек.

# Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным содержанием гуминовых веществ, которые влияют на количество образовавшихся хлорорганических соединений, а также показатели цветности, мутности, содержание марганца.

# Подземные воды характеризуются повышенным содержанием кремния, марганца, железа. В восточной части района в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На  территориях отмечаются повышенные уровни природного содержания в воде кальция и ее повышенная жесткость.

# Кроме того, для вод реки Юхоти характерно относительно низкое содержание фтора и йода. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы: 
1) отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон на более чем 50 процентах от общего количества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 63 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 50 процентов; 
2) поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. 
По данным мониторинга качества воды, в источниках централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическому составу составляет 28 процентов от общего числа проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим показателям - 13 процентов. 
Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям также 32 процента воды от общего объема воды, потребляемой из нецентрализованных источников водоснабжения; 
3) для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют; 
4) по-прежнему острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 37 процентов от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению района, являются хлорорганические соединения, железо, марганец, остаточный алюминий. 
Более половины водопроводов района подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Особенно неблагополучны в этом отношении с.Большое Село, с.Дунилово, с.Новое, д.Высоково. 
5) неэффективно эксплуатируются нецентрализованные источники водоснабжения, низкое качество воды которых обусловлено в основном слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнений с поверхности территорий и отсутствием требуемой зоны санитарной охраны. 
В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли во многих населенных пунктах Большесельского муниципального района системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать и население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве.

# Срочной модернизации или замены требуют более 70 процентов мощностей водопроводов и более 70 процентов систем водоотведения.

# Резкое нарастание уровня аварийности в системах водоснабжения и водоотведения, а также износ основных фондов свидетельствуют о том, что критическая точка уже пройдена. 
Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремонтировать  сети, в срочном порядке осуществлять развитие сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в целях достижения требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды и недопущения загрязнения природных водных объектов.

# 3.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

# 3.2..1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Большесельского  муниципального района осуществляется 2 предприятиями из подземных источников. Водоснабжение водой питьевого качества производится путем забора воды из артезианских скважин. Предприятия  имеют лицензии на  право пользования недрами (разработка и добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения). Водоснабжением населения и социальной сферы производят следующие предприятия: МУП «Коммунальник».

Основными источниками водоснабжения: с.Большое Село-11 артезианских  скважин, с.Новое Село - 2  артезианские скважины, д.Борисовское – 2 артезианские скважины, д.Высоково -  2 артезианские скважины, д.Дунилово – 1 артезианская скважина, д.Лыткино – 1 артезианская скважина, д.Миглино – 3 артезианские скважины, д.Игрищи – 1 артезианская скважина, с. Варегово – 7 артезианских  скважины.  Приборы для определения объема водозабора на скважинах отсутствуют. Водозабор определяется расчетным путем и основывается на технических характеристиках агрегатов – мощности и производительности насосов. Объем водозабора на 2008 год составляет  - 274 тыс.куб.м

В настоящее время  по водоснабжению Большесельского муниципального района сложилась неблагоприятная ситуация, вызванная тем, что за последние годы резко снижены темпы роста строительства, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, и, как следствие, это явилось причиной:

1.Старение основных производственных фондов:

-средний износ водопроводных сетей – 80,0%;

-средний износ водопроводных скважин – 91,0%;

-средний износ водонапорных башен – 100%.

2.Увеличение числа аварий и повреждений в сетях;

Мероприятия, приведенные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, помогут снизить количество аварий, что в конечном итоге приведет к качественному улучшению снабжения данными коммунальными услугами потребителей.

3. Не соответствие качества воды установленным нормам:

Не выполнены требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении качества воды по химическому составу (мутность, содержание железа).

Существующая технология не дает возможности очистить воду до соответствия гигиеническим требованиям к качеству воды. Для того, что бы качество воды соответствовало СанПиН 3.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо ввести новые технологии очистки воды, в частности строительство станций водоподготовки.

Основной задачей Программы является приведение водопроводного хозяйства Большесельского муниципального района посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения района:

1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.

2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющей в среднем около 80%.

Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой проводится по двум направлениям:

1.Модернизация объектов водоснабжения.

2.Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе, повысить индекс здоровья населения.

Одним из направлений деятельности в районе водоснабжения является оптимизация режимов работы распределительной сети. Главной задачей соблюдения гидравлических режимов водопроводных сооружений является максимальное сокращение затрат на водоснабжение района при условии надежного обеспечения всех потребителей водой высокого качества, удовлетворяющего действующим стандартам. В рамках этого направления необходимо выполнение работ по оптимизации режимов:

- снижение избыточных напоров  с использованием на распределительных сетях регулирующей арматуры;

- обеспечение водо-воздушного режима системы подачи и распределения воды;

- изменение схем подачи и распределения воды отдельных населенных пунктов, с учетом повышения надежности, экономичности и качества подаваемой воды.

# 3.2..2. Водоотведение

Очистные сооружения канализации п. Большое Село: Станция биологической очистки сточных вод с установками аэробной  стабилизации осадка  предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений по БПК до 20 мг/л. В период с 1991 по 1993 год произведена реконструкция очистных сооружений канализации.

По самотечному коллектору стоки поступают на песколовку, где происходит выпадение крупных фракций. Освобожденная от крупных взвесей сточная вода, пройдя приемную камеру, поступает в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпанованное в единый блок с вторичным отстойником и аэробным стабилизатором осадка. В компактной установке производится одновременно очистка сточных вод и стабилизация активного ила. Очищенная сточная вода после компактной установки поступает на доочистку в контактный резервуар, где дезинфицируется и сбрасывается по канализационным трубам в р. Юхоть.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки для просушки. Дренажные стоки от иловых площадок отводятся самотеком на канализационную насосную станцию, затем под напором подаются на блок доочистки в резервуар промывной воды.

Блок приемной камеры предназначен для приема сточных вод и измельчения находящихся в потоке взвесей, где установлены две решетки дробилки РД-200 и ручная решетка.

Компактная установка предназначена для полной биологической очистки сточных вод, состоит из металлической емкости размером 6Х16 м, разделенной на три камеры поперечными перегородками.

Сточная вода на компактную установку подается трубопроводом в лоток, из которого затем рассредоточено через треугольный водослив поступает через зону аэрации, где осуществляется полная биологическая очистка с помощью микроорганизмов активного ила.

Аэрация  осуществляется через дырчатые металлические трубы. Воздух в зоны аэрации подается от компрессорной. После аэрации сточная вода в смеси с активным илом через впускные отверстия поступает во вторичный отстойник и, огибая погруженную стенку, поступает в отстойную яму, где сточная вода отделяется от активного ила. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный лоток и по нему отводится из установки.

Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания активный ил перекачивается с помощью эрлифтов в зону аэрации для повторного использования (возвратный ил) и зону аэробной стабилизации  (избыточный ил). Избыточный активный ил проходит аэробную стабилизацию в течение 7-10 суток. Периодически стабилизированный остаток удаляется для подсушки на иловые площадки по трубопроводам путем открытия задвижек.

Иловые площадки предназначены для подсушки избыточного активного ила, образующегося в процессе биологической очистки сточных вод. Иловые площадки располагаются на территории очистных сооружений на естественном основании с бетонным покрытием с дренажом. Расчетная нагрузка на площадки составляет 4-5 м3 на 1 м2  в год.

Дренажная иловая вода насосом отводится на установку водоочистки сточных вод в резервуар промывной воды. Всего иловых площадок – 3, общей площадью – 864 м2 , две – в эксплуатации, 1- резервная.

Контактный резервуар предназначен для дезинфекции очищенных сточных вод, рассчитан на 30-минутное пребывание очищенных сточных  вод при максимально-часовом притоке. Для лучшего  перемешивания очищенной сточной воды с дезинфицирующими растворами в контактный резервуар подается воздух, который распределяется дырчатыми трубами, расположенными по дну резервуара.

Очищенные сточные воды отводятся в р.Юхоть.

Очистные сооружения канализации с.Новое Село: предназначены для механической очистки сточных вод Новосельской средней школы, жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 5000 м3 . Технологическая схема: КНС – здание механической очистки сточных вод – резервуар – отстойник – колодец-сборник – сброс на рельеф. Стоки после очистки должны сбрасываться в реку Юхоть. ОС находятся в нерабочем состоянии последние 10 лет. В настоящее время канализационный коллектор засорен примерно за 50 м до ОС и стоки реализуются по рельефу. Здание механической очистки требует восстановления оконных и дверных блоков, ремонта крыши. Установка механической очистки, резервуар-отстойник требуют капитального ремонта.

Очистные сооружения канализации д.Высоково: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 5668 м3 . Технологическая схема: КНС – компактная установка и воздуходувная станция – биопруд и иловая площадка – сброс на рельеф. В настоящее время стоки не доходят до ОС примерно за 1300 м и разливаются по рельефу. КНС в нерабочем состоянии, отсутствует насос. Компактная установка не работает. Здание и оборудование воздуходувной станции разрушено на 90%. Биопруд и иловая площадка требует капитального ремонта.

Очистные сооружения канализации д.Дунилово: предназначены для приема  и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 12475 м3 . Технологическая схема: КНС (3 шт.) – компактная установка и воздуходувная станция – биопруд – иловая площадка – сброс на рельеф.  Самотечный коллектор собирает стоки с поселка и направляет их на КНС. Ввиду отсутствия автоматических режимов включения КНС насосы приводятся в действие  в ручном режиме, что негативно сказывается на работе компактной установки. Сама компактная установка находится в нерабочем состоянии. ОС требуют капитального ремонта. Практически стоки без очистки сбрасываются на рельеф местности.

Очистные сооружения канализации д.Борисовское: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 10000 куб.м. Технологическая  схема: КНС – здание механической  очистки сточных вод – резервуар – отстойник – колодец – сборник – сброс на рельеф. Самотечный коллектор собирает стоки с  поселка и направляет их  на КНС. В настоящее время примерно за 5 м до очистных сооружений стоки под давлением изливаются на рельеф. КНС находится в рабочем состоянии. ОС находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта.

Очистные сооружения канализации д. Миглино: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Технологическая схема: КНС – приемник сточных вод – поля фильтрации (2 шт.) биопруд (2 шт.) – рельеф местности. Очистные сооружения работают неэффективно. Эффективность очистки составляет по ХПК – 32,5%, по БПКп – 57,5%, по СПАВ – 29,6%, по взвешенным веществам, железу – около 60%.

Муниципальное унитарное предприятие имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, номер регистрации 7/2, дата выдачи 10.04.2006 г.

Приемники сточных вод:

с.Большое Село – производственно-бытовые сточные воды после очистки отводятся в р.Юхоть;

д.Миглино – хозяйственно-бытовые стоки после очистки отводятся на рельеф;

с.Новое село – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки сбрасываются в р.Юхоть;

д.Высоково – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф;

д.Дунилово – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф;

д.Борисовское – хозяйственно-биологическая очистка  отсутствует, бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф;

ливневые сточные воды – неорганизованно на рельеф.

Протяженность сетей:

водопровода – 53,2 км

канализации –27,4 км

Основные направления:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам;

- повышение качества очистки;

- снижение концентрации вредных веществ до уровня предельно допустимой.

Параграф 4. Стратегическая цель и задачи Программы

1. Стратегической целью Программы является обеспечение населения Большесельского муниципального района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами от населенных пунктов.

2. Для достижения стратегической цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих приоритетных задач:

1) в сфере источников водоснабжения:

осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения области питьевой водой; 
создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций; 
2) в сфере организации водоснабжения:

осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; 
организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; 
обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды и широкого информирования населения и общественности;

3) в сфере рационального водопользования:

снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании; 
оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех групп потребителей системами учета, в том числе квартирными приборами учета расхода воды;

решение вопроса сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды и нужды благоустройства; 
4) в сфере водоотведения:

осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; 
осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов;

организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды. 

Параграф 5. Основные принципы реализации Программы

Основными принципами реализации Программы являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса; 
4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Большесельского муниципального района всех источников финансирования.
5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения. 

Параграф 6. Сроки реализации Программы

В течение реализации Программы планируется:

1) осуществление комплекса организационных мер, в том числе осуществление разработки и утверждения  инвестиционных и производственных программ водохозяйственных организаций; 
2) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя проведение изыскательских и иных предпроектных работ, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

3) выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на период реализации Программы, обоснование бюджетного финансирования инвестиционных проектов, заключение соглашений с кредитными организациями о предоставлении кредитных ресурсов; 
4) начало выполнения части комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения. 
5) завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения; 
6) обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

7) сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую высокому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

Параграф 7. Результаты реализации Программы

В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей: 
1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод; 
5) обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 15 процентов от общего водопотребления; 
6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем  населенных пунктов муниципального района при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2017 году.

Параграф 8. Финансовое обеспечение Программы

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из численности населения Большесельского муниципального района и удельной суммы инвестиций на одного человека, определенной на основе расчетного объема инвестиций в водное хозяйство района, полученного в ходе подготовки технического регламента "О безопасности питьевой воды". 
В соответствии с разработанной  проектно-сметной документацией необходимые затраты на реконструкцию и новое строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в Большесельском муниципальном районе составляют 173.9 млн. рублей.

С учетом количества жителей района удельная сумма инвестиций составит  17.4 тыс. рублей на 1 человека. 
Необходимый расчетный объем инвестиций на проведение реконструкции водохозяйственного комплекса муниципального района с учетом численности населения составляет 173.9 млн. рублей.
Финансирование Программы предполагается осуществлять поэтапно за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Внебюджетными средствами будут являться средства рамках проектов государственно-частного партнерства.

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и наилучшего учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования с учетом существующего положения и региональных особенностей территории. Предполагаемые общие затраты на реализацию Программы составят 173.9 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
1) средства бюджетов всех уровней – 173.9 млн. рублей.

Основные финансовые показатели Программы приведены в приложениях № 1,2,3 и 4 к настоящей Программе.

Параграф 9. Механизмы реализации Программы

1. В сферу действия Программы включаются следующие основные группы объектов водохозяйственного комплекса: 
1) источники водоснабжения с зонами санитарной охраны: основные, резервные, аварийные;

2) водозаборные сооружения и станции подготовки питьевой воды; 
3) системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных мест; 
4) системы водоотведения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод; 
5) сооружения очистки сточных вод; 
6) водоемы, принимающие сточные воды. 
2. Для реализации цели Программы, применительно к вышеперечисленным группам объектов, выполняются следующие основные виды работ: 
1) реконструкция, расширение существующих и строительство новых объектов, включая выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и изготовление технологического оборудования в соответствии с современными стандартами качества; 
2) организация надлежащей эксплуатации существующих, реконструируемых и вновь создаваемых объектов в целях достижения количественных и качественных эксплуатационных показателей не ниже проектных; 
3) создание необходимых условий для развития инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Большесельского муниципального района
3. В реализации Программы принимают участие органы местного самоуправления муниципального района, водохозяйственные организации. 
4. Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом путем взаимодействия участников на основе системы договоров, заключаемых между ними. 
Программа  включает открытый дополняемый перечень работ, обеспечивающих  достижение цели и показателей Программы. 
Стоимость работ определяется на основании проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в случаях, когда подготовка проектно-сметной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
Оказание государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Большесельского муниципального района производится в установленном порядке в рамках выполнения федеральных и областных государственных целевых программ. 
5. На отдел ЖКХ и строительства Администрации Большесельского муниципального района возлагаются следующие функции:

1) координация работ по обеспечению финансирования Программы; 
2) контроль за реализацией мероприятий Программы; 
3) иные функции в соответствии с правовыми актами Большесельского муниципального района и Ярославской области.

Приложение №1 к Программе

Предполагаемые финансовые источники и  объемы вложений

| Этапы (года) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| Общий объем финансирования по Программе: | 8497,3 | 962,0 | 164400,0 | 173859,3 |
| 2012 год | 487,3 | 72,0 | 0,0 | 559,3 |
| 2013 год | 0,0 | 0,0 | 54400,0 | 0,0 |
| 2014 год | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 8010,0 | 890,0 | 25000,0 | 8900,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2 к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполняемые за счёт бюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Дата начала и окончания | Объём финансирования по годам, тыс. рублей | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименова-ние | единица измерения | значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | плановое (по годам) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Большесель- ский МР |  | шт. | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2012-2015 | 9459,3 | 559,3 | 0,0 | 0,0 | 8900,0 | 0,0 | 0,0 | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,3 | 487,3 | 0,0 | 0,0 | 8010,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 4. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельс- ком МР | количество реконструи-рованных и построенных шахтных колодцев | шт. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 559,3 | 559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,3 | 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 5. | Строительство очистных соору-жений водоснаб-жения в с. Большое Село Большесельс- кого МР | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Боль-ше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 6. | Строительство очистных соору-жений водоснаб-жения в с. Новое Село Большесель-ского с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 7. | Строительство очистных соору-жений водосна-бжения в дер. Бо-рисовское Благо-вещенского с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 8. | Строительство очистных соору-жений водоснаб-жения в дер. Вы-соково Больше-сельского с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 9. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Миглино Большесельс- кого с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 10. | Строительство очистных соору-жений водосна-бжения в с. Варе-гово Варегов- ского с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 11. | Строительство очистных соору-жений водосна-бжения в дер. Ду-нилово Больше-сельского с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | всего | ОМС Больше-сельс-кого МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |

Приложение №3 к Программе

II. ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в Большесельском  муниципальном районе

на 2012 год

| № п/п | Наименование муниципального образования области | Количество колодцев, требующих реконструкции или нового строительства, штук | Наименование мероприятия | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Большесельский муниципальный район |  |  |  |  |
| 1.1. | Большесельское сельское поселение: |  |  |  |  |
|  | дер. Совкино | 1 | строительство | 79,9 | 63,9 |
|  | дер. Половинкино | 1 | строительство | 79,9 | 63,9 |
|  | Итого по Большесельскому сельскому поселению | 2 |  | 159,8 | 127,8 |
| 1.2. | Благовещенское сельское поселение: дер. Андреевское дер. Борисовское с. Елохово |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство | 79,9 | 71,9 |
|  |  | 1 1 | строительство строительство | 79,9 79,9 | 71,9 71,9 |
|  | Итого по Благовещенскому сельскому поселению | 3 |  | 239,7 | 215,7 |
| 1.3. | Вареговское сельское поселение: | 1 1 | строительство реконструкция | 79,9 79,9 | 71,9 71,9 |
|  | дер. Елизарово с. Варегово |  |  |  |  |
|  | Итого по Вареговскому сельскому поселению | 2 |  | 159,8 | 143,8 |
|  | Всего по Большесельскому муниципальному району | 7 |  | 559,3 | 487,3 |

Приложение №4 к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, выполняемые за счёт внебюджетных источников*

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Дата начала и окончания | Объём финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | значение |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Большесель- ский МР |  |  | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 164400,0 | 0,0 | 54400,0 | 85000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Строительство локальных очистных сооружений канализации в дер. Высоково, Большесель- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 2. | Строительство локальных очистных сооружений канализации в дер. Борисовское, Благовещен- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 3. | Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Новое Село, Большесель- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 4. | Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Дунилово, Большесель- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25700,0 | 0,0 | 700,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 5. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Чудиново, Благовещен- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Большое Село | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 7. | Реконструкция очистных сооружений канализации в дер. Миглино, Большесель- ское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |
| 8. | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Варегово, Вареговское с/п | количество построенных очистных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЖКХ ЯО, ОМС Большесель-ского МР |

Мероприятия выполняются при условии привлечения инвестора.

Приложение № 5 к Программе

SWOT – анализ ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения Большесельского муниципального района на 2012-2017 годы.

|  | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Государственная финансовая поддержка реализации мероприятий программы развития и совершенствования систем водоснабжения и водоотведения. 2. Сформированные основы нормативной базы, позволяющей реализовывать мероприятия Программы. 3. Передача в муниципальную собственность бесхозных систем и объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Использование институтов частно-государственного партнерства в целях обеспечения устойчивого развития водного сектора. 5.Наличие образовательной системы повышения квалификации персонала водохозяйственных предприятий. | 1.Дефицит питьевой воды нормативного качества в населенных пунктах района, удаленных от поверхностных источников водоснабжения. 2. Рост антропогенной нагрузки на источники питьевого водоснабжения, их техногенное загрязнение, снижение самоочищающей способности рек – факторы, негативно влияющие на состояние здоровья и продолжительность жизни населения. 3. Несовершенство механизмов отбора в применении новейших технологий в водном секторе. 4. Снижение инвестиционной привлекательности водного сектора. 5. Неэффективность водной отрасли, выражающаяся в росте эксплутационных расходов и увеличении износа основных фондов. 5. Высокие требования кредитно-финансовых организаций к обеспечению кредитов водохозяйственных предприятий. Высокие процентные ставки по кредитам и займам. |
| Сильные стороны | Возможности/сильные стороны | Угрозы/ сильные стороны |
| 1. Наличие значительных запасов месторождений подземных пресных вод. 2. Наличие нормативных, правовых и организационных основ в секторе водоснабжения, водоотведения. 3. Наличие условий и предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора водоснабжения на новой технологической основе, повышения качества предоставления услуг водохозяйственными предприятиями. 4. наличие условий, направленных на осуществление постепенного перехода к новым формам управления, которые обеспечат устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения. 5. Наличие предпосылок совершенствования системы тарифного регулирования. | 1. Наличие запасов подземных пресных вод позволит успешно развивать централизованные системы водоснабжения из подземных источников. 2. Использование кредитно-финансовых механизмов позволит обеспечить устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения, снизить износ сооружений и сетей, повысить инвестиционную привлекательность водной отрасли, перейти к новым формам управления. 3. Возможность улучшения технического состояния бесхозных систем и объектов водоснабжения и водоотведения позволит привести их в соответствии с санитарными нормами и правилами, обеспечить население качественной питьевой водой. 4. Проведение модернизации и развитие материально-технической базы водного сектора с применением отечественных прогрессивных технологий. | 1. Использование подземных пресных вод позволит компенсировать угрозу дефицита питьевой воды нормативного качества. 2. Использование нормативно-правовой базы в водном секторе будет способствовать улучшению качества питьевой воды в условиях продолжающегося загрязнения водной среды. 3. Наличие усилий со стороны органов местного самоуправления и водохозяйственных предприятий частично компенсируют угрозу сохранения неэффективности водной отрасли. |
| Слабые стороны | Возможности/ слабые стороны | Угрозы/ слабые стороны |
| 1. Недостаточное развитие централизованных систем водоснабжения. 2. Высокий уровень износа сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения. 3. Несоответствие подземных источников централизованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам, отсутствие зон санитарной охраны. 4. Неэффективный процесс производства и транспортировки воды, влекущий нерациональное использование водных ресурсов. 5. Отсутствие экономического стимулирования водопользователей, внедряющих инновационные природоохранные технологии, а так же проводящих активную работу, направленную на ресурсосбережение. 6.Низкая инвестиционная привлекательность водного сектора. 7. Недостаточное методическое обеспечение формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение. | 1. Применение энергосберегающих и прогрессивных технологий снижает техногенное и антропогенное загрязнение водных источников. 2. Региональная финансовая поддержка дает возможность развивать систему водоснабжения района. 3. Сформированные основы нормативной базы, региональная финансовая поддержка, передача в муниципальную собственность бесхозных систем и объектов позволят привести в соответствие санитарным нормам источники водоснабжения и системы водоотведения. 4. Наличие прогрессивных технологий позволит усовершенствовать процессы добычи и транспортировки до потребителя питьевой воды. 5. Наличие образовательной системы повышения квалификации персонала улучшает эффективность использования оборудования водохозяйственных предприятий. | 1. Региональная финансовая поддержка развития системы водоснабжения района позволит обеспечить питьевой водой население района, удаленное от поверхностных водоисточников. 2. Применение энергосберегающих и прогрессивных технологий снижает техногенное и антропогенное загрязнение водных источников. 3. Применение прогрессивных технологий процесса добычи и транспортировки до потребителя питьевой воды уменьшит издержки эксплуатирующих предприятий, приведет к снижению тарифов на водоснабжение и водоотведение. 4. Переоснащение и модернизация отрасли стимулирует развитие конкуренции и развитие прикладной науки по водоснабжению и водоотведению. |