П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 08.10.2015               № 837

с. Большое Село

О внесении изменений в постановление Администрации Большесельского муниципального района от 17.01.2014 № 40  в редакции постановления от 23.06.2015 № 559

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Большесельского муниципального района от 23.09.2013 №1177 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Большесельского муниципального района  и структурных подразделениях администрации Большесельского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы согласно Приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого       заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Г.Виноградова

- Постановление вступает в силу с момента  подписания

Глава администрации

Большесельского

муниципального района                                                         В.А. Лубенин

Приложение

к постановлению

администрации муниципального района

от  08.10.2015    №  837

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы.

- Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 22544,85 | 3312,1 | 18902,04534 | 0 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 15201,75 | 975,0 | 14226,75 | 0 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 7343,1 | 2337,1 | 4675,29534 | 0 |

- План мероприятий по строительству объектов газоснабжения  (Приложение 1) изложить в следующей редакции:

V. Перечень мероприятий МЦП в части теплоснабжения

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования (тыс.руб.) | Исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| 1. | Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) | 2014-2016 | 16788,25 | 13551,75 | 3236,5 | ДЖКК, администрация БМР |
|  |  | 2014 | 90,5 | 0 | 90,5 |  |
|  |  | 2015 | 16767,17308 | 13551,750 | 3215,42308 |  |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2015 | 15523,890 | 13551,75 | 1972,140 | ДЖКК, ОМС Большесельского МР |  |
| 1.2 | Ведение технического и авторского надзора за строительством автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт |  | 2015 | 283,860 | 0 | 283,860 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция тепловых сетей от центральной котельной в с. Большое Село Большесельского МР. Паспорт 1 приложения к РЦП | количество реконструиро-ванных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей (шт./км) | 1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК, администрация БМР |  |
| 1.3. | Экспертиза ПСД по объекту Автоматизированная газовая котельная в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2014 | 90,5 | 0 | 90,5 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения |  | 1 | 2015 | 90,0 | 0 | 90,0 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.5. | Проектно- изыскательские работы по строительству автоматизированной газовой котельной мкр. «Сельхозтехника» в с. Большое Село Ярославской области | Мощность 1,5;МВт | 1 | 2015 | 869,42308 | 0 | 869,42308 | ОМС Большесельского МР |  |

## VI. Перечень мероприятий МЦП в части газификации

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | плановое значение |  | всего | ОБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |
| 1. | Задача 2. Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | 2014-2016 | 5756,6 | 1650,0 | 4106,6 | ДЖКК, администрация Большесельского МР |  |
|  |  | 2014 | 3221,6 | 975,0 | 2246,6 |  |  |
|  |  | 2015 | 2134,872,26 | 675,0 | 1459,87226 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы по газификации участков улиц : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей в том числе экспертиза ПСД | протяженность построенных газопроводов, км | 0,7 | 2014 | 158338,73 | 0 | 158338,73 | ОМС Большесельского МР |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство распределительного газопровода н/д по улицам : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей с. Большое Село | протяженность построенных газопроводов, км | 0,7 | 2015 | 841,82603 | 675,0 | 166,82603 | ДЖКК, ОМС Большесельского МР |  |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода в с. Дунилово Большесельского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5,0 | 2014 | 694 | 0 | 694 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.4. | Проектные работы по газификация МКД по ул. Челюскинцев, Усыскина, пл. Советская, ул. Советская с. Большое Село , ул. Молодежная д. Сельцо | Количество домов | 10 | 2015 | 98871,63 | 0 | 98871,63 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.5. | Строительство межпоселкового газопровода с. Большое Село – с. Дунилово (в т.ч. задолженность за выполненные работы в 2013 году) | Протяженность . км. | 3,2 | 2014 | 0 | 975 | 0 | ДЖКК, ОМС Большесельского МР |  |
| 1.6. | Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости по объекту |  |  | 2014 | 4301,24 | 0 | 4301,24 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.7. | Замена труб теплосети д. 219 мм от котельной «Сельцо» до ул. 3-я Строителей | Протяженность . км. | 0,2 | 2014 | 1389912,03 | 0 | 1279111,03 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.8. | Замена труб наружной канализации дома №10 по ул. 3-я Строителей с. Большое Село | Протяженность м/п | 74 | 2014 | 78,830 | 0 | 78,830 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.9. | Замена канализационных труб в подвальном помещении дома №10 по ул. 3-я Строителей с. Большое Село | Протяженность м/п | 40 | 2014 | 31,971 | 0 | 31,971 | ОМС Большесельского МР |  |
| 1.10 | Работы по врезке межпоселкового г/провода с. Б. Село – с. Дунилово в существующую сеть | Количество врезок | 1 | 2015 | 148,17460 | 0 | 148,17460 |  |  |
| 1.11 | Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода в/д к котельной мкр. «Сельхозтехника» с. Большое Село Ярославской обл. | Протяженность м/п | 1100 | 2015 | 546,0 | 0 | 546,0 |  |  |
| 1.12 | Внесение изменений в проектную документацию по строительству автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского Мр Ярославской обл. |  |  | 2015 | 500,0 | 0 | 500,0 |  |  |

*Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению