Приложение № 1 к Положению

от 10.02.2017 № 103

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Большесельского муниципального района  
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района на 2015-2017 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| **Куратор муниципальной программы** | Первый заместитель Главы Большесельского муниципального района С.Г.Виноградов, телефон: 8(48542)2-93-02. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2015-2017 годы |
| **Цель(и) муниципальной программы** | Обеспечение потребителей Большесельского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.  Развитие газификации Большесельского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |
| **Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников** | всего по муниципальной программе: 80808,48927 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 27947,59334 тыс. рублей,  2016 год – 20390,56593 тыс. рублей,  2017 год – 32470,330тыс. рублей. |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы:** | |
| **Наименование подпрограммы и/или наименование основного мероприятия:**  **-** Подпрограмма 1  ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| - Подпрограмма 2  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| - Подпрограмма 3  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| **Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ |

Список используемых сокращений:

СПА – структурное подразделение Администрации Большесельского муниципального района

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Большесельского района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (около30 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета

**2. Приоритеты политики Большесельского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации.**

Основными приоритетами Муниципальной программы являются:

- обеспечение населения района качественными коммунальными услугами;

- обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг;

- обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания; - модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В результате реализации мероприятий Муниципальной запланирован переход на качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- снижение доли обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в администрацию района и МУП «Коммунальник» до 9,7 процента.

- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 3 процента;

- снижение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 77 процентов

- увеличение доли площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью, на 10,1 процентов;

- довести уровень газификации жилищного фонда природным газом Большесельского района до 45,2%.

**3**. **Цели и целевые показатели муниципальной программы.**

**Цель муниципальной программы** – обеспечение потребителей Большесельского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района и развитие газификации Большесельского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | | | |
| базовое, 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района** | | | | | | | | |
| 1.1. | - прирост площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надёжностью (нарастающим итогом) | Тыс.кв.м | 80,5 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 1.2. | уровень газификации жилищного фонда природным газом  Большесельского района | % | 44,4 | 45 | 45,2 | 45,2 |  |  |
| 1.3. | Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения и строительства шахтных колодцев | % | 0 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| 1.4. | Повышение качества очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем очистки сточных вод | % | 5 | 75 | 76 | 77 |  |  |
| 1.5. | Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в администрацию района и МУП «Коммунальник» | % | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 |  |  |
| 1.6. | Полные и обоснованные ответы и принятие мер в пределах компетенции | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.7. | Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» | | | | | | | | |
| 2.1. | - прирост площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надёжностью (нарастающим итогом) | Тыс.кв.м | 80,5 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 2.2. | уровень газификации жилищного фонда природным газом  Большесельского района | % | 44,4 | 45 | 45,2 | 45,2 |  |  |
| 3. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения и строительства шахтных колодцев | % | 0 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| 3.2. | Повышение качества очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем очистки сточных вод | % | 5 | 75 | 76 | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в администрацию района и МУП «Коммунальник» | % | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 |  |  |
| 4.2. | Полные и обоснованные ответы и принятие мер в пределах компетенции | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.3. | Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие (наименование) | | | | | | | | |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Задачи муниципальной программы\***

Задачами программы являются:

- поддержка предприятий коммунального комплекса, оказывающих жилищно-коммунальные услуги;

- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Большесельского МР;

- модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных);

- газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей с вводом их в эксплуатацию);

- повышение качества водоснабжения, в результате строительства и модернизации централизованных систем водоснабжения, а также строительства шахтных колодцев;

- повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод.

**5. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования в реализации мероприятий программы являются федеральные, региональные и местные нормативно-правовые акты.

- [Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ](garantF1://12038291.0);

[Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ"О водоснабжении и водоотведении"](garantF1://70003066.0)

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ"О теплоснабжении"(с изменениями от 4 июня, 18 июля, 7 декабря 2011 г.)](garantF1://12077489.0)

[Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"](garantF1://12086043.0)

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках местного бюджета на соответствующий финансовый период, а также в соответствии со следующими нормативными актами:

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 14.04.2016 года №197 с изменениями от 15.07.2016 №390;

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 02.08.2016 года №430а;

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 12.08.2016 года №444

Список используемых сокращений:

**муниципальная программа** - муниципальная программа Большесельского муниципального района

**СПА** - структурные подразделения Администрации Большесельского муниципального района

**МЦП-** муниципальная целевая программа

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

Приложение № 2 к Положению

Форма

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы Большесельского муниципального района**

1. **Финансовые ресурсы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района» на 2015 -2017 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | **80808,48927** | **27947,59334** | **20390,56593** | **32470,330** | 0 | 0 |
| - федеральные средства [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областные средства (1) | 26490,44752 | 13892,795 | 12597,65252 | 23900,0 | 0 | 0 |
| - местные средства (1) | 20723,61234 | 12930,69834 | 7792,914 | 8570,330 | 0 | 0 |
| - средства поселений (1) | 1124,1 | 1124,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |  |  |
| - бюджеты поселений [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | **51141,28417** | **18282,59334** | **6303,13083** | **26555,560** | 0 | 0 |
| - федеральные средства [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областные средства (1) | 19142,045 | 13457,295 | 5684,750 | 23900,0 | 0 | 0 |
| - местные средства (1) | 5438,67917 | 4825,29834 | 618,38083 | 2655,560 | 0 | 0 |
| - средства поселений (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты поселений [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Наименование МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | **5505,09464** | **2881,100** | **1723,99464** | **900,0** |  |  |
|  | - федеральные средства [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областные средства (1) | 715,40252 | 435,500 | 279,90252 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местные средства (1) | 3894,69212 | 2445,600 | 1444,09212 | 900,0 | 0 | 0 |
|  | - средства поселений (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджеты поселений [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Наименование ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | **24162,11046** | **6783,900** | **12363,44046** | **5014,770** |  |  |
| - федеральные средства [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областные средства (1) | 6633,0 | 0 | 6630,009 | 0 | 0 | 0 |
| - местные средства (1) | 11393,23146 | 5659,8 | 5733,43146 | 5014,770 | 0 | 0 |
| - средства поселений (1) | 1124,1 | 1124,1 |  |  |  |  |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |  |  |
| - бюджеты поселений [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наименование основного мероприятия (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |
| - федеральные средства [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3222) |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства (1) |  |  |  |  |  |  |
| - местные средства (1) |  |  |  |  |  |  |
| - средства поселений (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |  |  |
| - бюджеты поселений [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники [(1)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_3333) |  |  |  |  |  |  |

(1) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

(2) Указывается в случае наличия в муниципальной программе.

1. **Трудовые ресурсы**

В реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы участвуют муниципальные служащие Отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Большесельского муниципального района, департамент ЖКК Ярославской области. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Большесельском муниципальном районе» на 2015-2017 годы, уточняется в ходе её реализации.

**Список используемых сокращений:**

**МЦП**- муниципальная целевая программа

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

Приложение № 3 к Положению

# Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав м[у](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_4111)ниципальной программы Большесельского муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **-** Подпрограмма 1  ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» |
| Срок реализации | 2014-2016 годы, 2017-2019 годы |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| Цель(и) | Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами. |
| Задача(и) | Задача 1. Поддержка предприятий коммунального комплекса, оказывающих жилищно-коммунальные услуги;  Задача 2. Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Большесельского МР |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограммы | Постановление Администрации БМР от 08.10.2013 г. № 462 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - Подпрограмма 2  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» |
| Срок реализации | 2014-2016 годы, 2017-2019 годы |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| Цель(и) | Обеспечение эффективного,качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| Задача(и) | 1.Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных);  2.Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей с вводом их в эксплуатацию) |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограммы | Постановление Администрации БМР от 17.01.2014 .№ 40 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - Подпрограмма 3  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального |
| Срок реализации | 2014-2016 годы, 2017-2019 годы |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР, Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| Цель(и) | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Задача(и) | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограммы | Постановление Администрации БМР от 17.01.2014 г. № 41, |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ |

\* Приводится отдельная таблица по каждой МЦП/ВЦП.

**Используемые сокращения**

**МЦП**- муниципальная целевая программа

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

Приложение № 4 к Положению

Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Большесельского муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя) (год)**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_7222) | | ВИ[\*](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\постановления%20Администрации\№%20662%20МП%20Обеспечение%20кач.ком.услугами%2015-17%20гг.doc#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование МЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование ВЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | | | | |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Используемые сокращения:

МЦП- муниципальная целевая программа

ВЦП - ведомственная целевая программа

ФС – федеральные средства

ОС – областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники

Приложение № 5 к Положению

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Большесельского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Большесельского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

**плановые значения** - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу/решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района на момент предоставления отчета;

**фактические значения** - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

 х 100%

где:

 - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

,

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;

n - количество целей программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Егп) определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности госпрограммы (Егп) | Эффективность госпрограммы |
| % | высокоэффективная |
| 90% < Егп < 100% | среднеэффективная |
| % | низкоэффективная |