# **ПРОЕКТ**

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от №

с. Большое Село

О внесении изменений в Постановление

Администрации Большесельского

муниципального района

от 27.12.2021 №1067

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 22.09.2021 № 723 «Об утверждении Положения о программно- целевом планировании в Администрации Большесельского муниципального района», Администрация Большесельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Большесельском муниципальном районе» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 27.12.2021 № 1067, согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района Виноградова С. Г.

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Большесельского

муниципального района В.А. Лубенин

.

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района

от 18.11.2022 № 843

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Большесельском

муниципальном районе» на 2022-2024 годы

1. В Паспорте Муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

всего по Муниципальной программе 43 202,799тыс. рублей, из них:

-средства областного бюджета:

2022 год- 3748,366 тыс. рублей;

2023 год-3756,774 тыс. рублей;

2024 год-3756,774,тыс. рублей;

- средства районного бюджета:

2022 год- 10733,885 тыс.руб.;

2023 год- 10397,00 тыс. руб;

2024 год- 10810,00 тыс. руб.

1. В разделе 5 «Цель (цели), задачи и целевые показатели Муниципальной программы» пункт 3 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.),  в том числе по годам реализации | | | |
| 2022г | 2023г. | | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1.Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесельского муниципального района» на 2022-2024 годы | | | | | | |
| 1.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | **33 822,347** | **11 441,039** | **10 984,154** | **11 397,154** | |
| - областной бюджет | **11 121,462** | 3707,154 | 3707,154 | 3707,154 | |
| - районный бюджет | **22 700,885** | 7733,885 | 7277,00 | 7690,00 | |
| 2.Подпрограмма «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Большесельского муниципального района» на 2022-2024 годы | | | | | | |
| 2.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | **9 380,452** | 3041,212 | 3169,620 | 3169,620 | |
| - областной бюджет | **140,452** | 41,212 | 49,620 | 49,620 | |
| - районный бюджет | **9 240,00** | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | |
| 3 | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | **43202,769** | 14482,251 | 14153,744 | 14566,774 | |
| - областной бюджет | **11 261,914** | 3 748,366 | 3 756,774 | 3 756,774 | |
| - районный бюджет | **31 784,885** | 10 733,885 | 10 397,00 | 10 810,00 | |

1. В приложении 1 к муниципальной программе, в подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорого общего пользования местного значения Большесельского муниципального района» на 2022-2024гг раздел «Задачи и мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | местные бюджеты |
| **1.** | **Задача 1.** Содержание автомобильных дорог общего пользования в эксплуатационно-транспортном состоянии | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения , % | 100  100  100  100 | 2022-2024  2022  2023  2024 | **11270928,0**  **4364048,0**  **4406880,0**  **2500000,0** | **0**  **0**  **0**  **0** | **11270928,0**  **4364048,0**  **4406880,0**  **2500000,0** | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 1.1. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 187,4  198,4  198,4 | 2022  2023  2024 | 1816708,79  2200000,0  2500000,0 | 0  0  0 | 1816708,79  2200000,0  2500000,0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 1.2. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 127,7  127,7  127,7 | 2022  2023  2024 | 2547339,0  2206880,0  0 | 0  0  0 | 2547339,0  2206880,0  0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| **2.** | **Задача2.** Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог в т.ч. по объектам: | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 7,5  2,5  2,5  2,5 | 2022-2024  2022  2023  2024 | **22216419,0**  **6741991,0**  **6577274,0**  **8897154,0** | **11121462,0**  **3707154,0**  **3707154,0**  **3707154,0** | **11094957,0**  **3034837,0**  **2870120,0**  **5190000,0** | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту, км | 7,5  2,5  2,5  2,5 | 2022-2024  2022  2023  2024 | 21706413,0  6406991,0  6402268,0  8897154,0 | 11121462,0  3707154,0  3707154,0  3707154,0 | 10584951,0  2699837,0  2695114,0  5190000,0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 2.1.1 | Ремонт участка автодороги Большое Село-Рыбинск- д. Чумжино ПК19+00 - ПК24+00 Большесельского МР |  | 0,5 | 2022 | 999140,4 | 949183,38 | 47957,02 |  |
| 2.1.2 | Ремонт участка автодороги Киндяки - Большое Село - д. Кулыново ПК0+00 - ПК35+00 Большесельского МР |  | 0,35 | 2022 | 955347,2 | 907679,84 | 47667,36 |  |
| 2.1.3 | Ремонт участка автодороги Большое Село - Волыново-Щукино-Симаново ПК7+90 - ПК11+90 |  | 0,4 | 2022 | 998870,4 | 948926,88 | 49943,52 |  |
| 2.1.4 | Ремонт подъездной автодороги к котельной с.Варегово |  | 0,4 | 2022 | 199932,83 | 0 | 199932,83 |  |
| 2.1.5 | Ремонт участка автодороги Большое Село-Рыбинск- д. Чумжино ПК24+00 - ПК29+00 Большесельского МР |  | 0,5 | 2022 | 976971,6 | 0 | 976971,6 |  |
| 2.1.6 | Ремонт участка автодороги Киндяки - Большое Село - д. Кулыново ПК35+00 - ПК75+00 Большесельского МР |  | 0,4 | 2022 | 948809,02 | 901363,9 | 47445,12 |  |
| 2.1.7 | Ремонт участка автодороги Большое Село - Волыново-Щукино-Симаново ПК20+00 - ПК22+40 |  | 0,24 | 2022 | 985635,06 | 0 | 985635,06 |  |
| 2.1.8 | Ремонт моста через р.Черёмуха к д. Будакова Большесельского МР |  |  | 2022 | 342183,6 | 0 | 342183,6 |  |
| 2.1.9 | Ремонт участка автодороги Большое Село-Рыбинск- д. Чумжино ПК29+00 – ПК34+00 Большесельского МР |  | 0,5 | 2023 | 949999,0 | 949999,0 | 50000,0 |  |
| 2.1.10 | Ремонт автодороги  "Большое село -Рыбинск" -д.Нестерово |  | 0,5 | 2023 | 949999,0 | 949999,0 | 50000,0 |  |
| 2.1.11 | Ремонт участка автодороги  "Большое Село-Шушкицы"-д.Бабуково-д.Новленское |  | 0,3 | 2023 | 1297557,0 | 903578,0 | 393979,0 |  |
| 2.1.12 | Ремонт автодороги  Гостилово-Рождество-Медведево-подъезд кд. Медведево  Большесельского МР |  | 0,5 | 2023 | 1297557,0 | 903578,0 | 393979,0 |  |
| 2.1.13 | Ремонт участка автодороги Митино - Кадино Вареговского сельского поселения, Большесельского МР). |  | 0,5 | 2023 | 903578,0 | 0 | 903578,0 |  |
| 2.1.14 | Ремонт участка автодороги  д.Ромашино-д.Тузлыки  Большесельского МР |  | 0,5 | 2023 | 903578,0 | 0 | 903578,0 |  |
| 2.2 | Проведение проектных, кадастровых работ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на них в отношении которых проводятся работы, км | 3  3  3 | 2022  2023  2024 | 335000,0  175,006  0 | 0  175,006  0 | 335000,0  175,006  0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
|  | **Итого по подпрограмме** | | | **2022-2024**  **2022**  **2023**  **2024** | **33830347,0**  **11441039,0**  **10984154,0**  **11397154,0** | **11121462,0**  **3707154,0**  **3707154,0**  **3707154,0** | **22709885,0**  **7733885,0**  **7277000,0**  **7690000,0** |  |

4. В приложении 1 «Подпрограмма «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Большесельского муниципального района» на 2022-2024 годы, в паспорте подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

**всего 9380,452** тыс. руб., из них

-средства областного бюджета:

2022 год- 41,212 тыс. руб.;

2023 год- 49,620 тыс. руб.;

2024 год- 49,620 тыс. руб.

- средства местного бюджета:

2022 год- 3000,00 тыс. руб.;

2023 год- 3120,00 тыс. руб.;

1. год- 3120,00 тыс. руб.

5 Пункт «Задачи и мероприятия» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | местные бюджеты |
| **1.** | **Задача 1.** Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ед | 9  9  9 | 2022  2023  2024 | 3 000,0  3 120,0  3 120,0 | 0  0  0 | 3 000,0  3 120,0  3 120,0 |  |
| 1.1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ед | 9  9  9 | 2022  2023  2024 | 3 000,0  3 120,0  3 120,0 | 0  0  0 | 3 000,0  3 120,0  3 120,0 |  |
| 2. | **Задача 2.** Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | обслуживание отдельных категорий граждан, % | 100  100  100 | 2022  2023  2024 | 41,212  49,620  49,620 | 41,212  49,620  49,620 | 0  0  0 |  |
| 2.1 | Субсидия на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспасерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | обслуживание отдельных категорий граждан, % | 100  100  100 | 2022  2023  2024 | 1,0  1,0  1,0 | 1,0  1,0  1,0 | 0  0  0 |  |
| 2.2 | Субсидия на освобождение от оплаты стоимости проезда отдельных категорий граждан | обслуживание отдельных категорий граждан, % | 100  100  100 | 2022  2023  2024 | 40,212  48,620  48,620 | 40,212  48,620  48,620 | 0  0  0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | | | **2022-2024**  **2022**  **2023**  **2024** | **9380,452**  **3041,212**  **3169,620**  **3169,620** | **140,452**  **41,212**  **49,620**  **49,620** | **9 240,0**  **3 000,0**  **3 120,0**  **3 120,0** |  |