# Проект

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

от               №

с. Большое Село

О внесении изменений в Постановление

Администрации Большесельского

муниципального района

от 27.12.2021 №1067

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 22.09.2021 № 723 «Об утверждении Положения о программно- целевом планировании в Администрации Большесельского муниципального района», Администрация Большесельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Большесельском муниципальном районе» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 27.12.2021 № 1067, согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района Виноградова С. Г.

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Большесельского

муниципального района                                                          В.А. Лубенин

Согласовано:

Лыкова В.В._________

Белоусов Д.В_________

Направить:

ЖКХ 1 экз.

Бух. 1 экз

Фин. 1 экз

Дело 2 экз.

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района

от                   №

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Большесельском

муниципальном районе» на 2022-2024 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции

| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жкх и строительства администрации Большесельского муниципального района, заведующий отделом Игнатьев Игорь Александрович, телефон:8(48542)2-94-48. |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | первый заместитель главы администрации Большесельского муниципального района Виноградов Сергей Германович, телефон: 8(48542)2-93-02. |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | отдел жкх и строительства администрации Большесельского муниципального района, заведующий отделом Игнатьев Игорь Александрович, телефон:8(48542)2-94-48. |
| Участники мероприятий подпрограммы | отдел жкх и строительства администрации Большесельского муниципального района, заведующий отделом Игнатьев Игорь Александрович, телефон:8(48542)2-94-48. |
| Цели подпрограммы | развитие сети автомобильных дорог местного значения Большесельского района, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров снижение транспортных издержек в экономике района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего - 32786,347 тыс. руб., из них: - областные средства: 2022 год - 3707,154 тыс. руб.; 2023 год - 3707,154 тыс. руб.; 2024 год - 3707,154 тыс. руб. - местные средства: 2022 год - 7733,885 тыс. руб.; 2023год -6829,00 тыс. руб.; 2024 год - 7102,00 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://большесельский-район.рф/documents/605.htm/ |

2.Задачи и мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | местные бюджеты |  |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования в эксплуатационно-транспортном состоянии | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения , % | 100 100 100 100 | 2022-2024 2022 2023 2024 | 10364048,0 4364048,0 3000000,0 3000000,0 | 0 0 0 0 | 10364048,0 4364048,0 3000000,0 3000000,0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 1.1. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 187,4 187,4 187,4 | 2022 2023 2024 | 1816708,79 3000000,0 3000000,0 | 0 0 | 1816708,79 3000000,0 3000000,0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 1.2. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 127,7 127,7 127,7 | 2022 2023 2024 | 2547339,0 0 0 | 0 0 0 | 2547339,0 0 0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 2. | Задача2. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог в т.ч. по объектам: | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 7,5 2,5 2,5 2,5 | 2022-2024 2022 2023 2024 | 22422299,0 7076991,0 7536154,0 7809154,0 | 11121462,0 3707154,0 3707154,0 3707154,0 | 11300837,0 33698370,0 3829000,0 4102000,0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту, км | 7,5 2,5 2,5 2,5 | 2022-2024 2022 2023 2024 | 22386,242 7076,991 7536,154 7809,154 | 11121,462 3707,154 3707,154 3707,154 | 11264,780 33293,780 3829,00 4102,00 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
| 2.1.1 | Ремонт участка автодороги Большое Село-Рыбинск- д. Чумжино ПК19+00 - ПК24+00 Большесельского МР |  | 0,5 | 2022 | 999140,4 | 949183,38 | 47957,02 |  |
| 2.1.2 | Ремонт участка автодороги Киндяки - Большое Село - д. Кулыново ПК0+00 - ПК35+00 Большесельского МР |  | 0,35 | 2022 | 955347,2 | 907679,84 | 47667,36 |  |
| 2.1.3 | Ремонт участка автодороги Большое Село - Волыново-Щукино-Симаново ПК7+90 - ПК11+90 |  | 0,4 | 2022 | 998870,4 | 948926,88 | 49943,52 |  |
| 2.1.4 | Ремонт подъездной автодороги к котельной с.Варегово |  | 0,4 | 2022 | 534932.83 | 0 | 534932,83 |  |
| 2.1.5 | Ремонт участка автодороги Большое Село-Рыбинск- д. Чумжино ПК24+00 - ПК29+00 Большесельского МР |  | 0,5 | 2022 | 976971,6 | 0 | 976971,6 |  |
| 2.1.6 | Ремонт участка автодороги Киндяки - Большое Село - д. Кулыново ПК35+00 - ПК75+00 Большесельского МР |  | 0,4 | 2022 | 948809,02 | 901363,9 | 47445,12 |  |
| 2.1.7 | Ремонт участка автодороги Большое Село - Волыново-Щукино-Симаново ПК20+00 - ПК22+40 |  | 0,24 | 2022 | 985635,06 | 0 | 985635,06 |  |
| 2.1.8 | Ремонт моста через р.Черёмуха к д. Будакова Большесельского МР |  |  | 2022 | 342183,6 | 0 | 342183,6 |  |
| 2.2 | Проведение проектных, кадастровых работ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на них в отношении которых проводятся работы, км | 3 3 3 | 2022 2023 2024 | 335000,0 0 0 | 0 0 0 | 335000,0 0 0 | Администрация МР, отдел ЖКХ и С |
|  | Итого по подпрограмме | 2022-2024 2022 2023 2024 | 32786347,0 11441039,0 10536154,0 10809154,0 | 11121462,0 3707154,0 3707154,0 3707154,0 | 21664885,0 7733885,0 6829000,0 7102000,0 |  |