Извещение  № 04-10

о проведении запроса котировок

на проведение работ по капитальному ремонту общественных водоприёмных

колодцев у субъектов малого предпринимательства

с.Большое Село                                                                                                    05 мая  2010 г.

Заказчик: Администрация Большесельского сельского поселения Ярославской области.

Почтовый адрес: 152360, Ярославская область, Большесельский муниципальный район,

с. Большое Село,  ул. Челюскинцев, д. 21.

Контактный телефон/факс: 8(48542) 2-11-69

Адрес электронной почты: bselo-sp@mail.ru

Контактные лица: Некрасов Александр Вениаминович – глава администрации

Большесельского сельского поселения, Батова Анжелика Александровна – консультант

администрации Большесельского сельского поселения.

Адрес официального сайта : http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/

Источник финансирования: областной бюджет,  средства поселения на  2010 год.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям п.1, п. 2,  ч.1 ст. 4

Федерального закона от24.07.2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации».

Форма котировочной заявки: прилагается.

Наименование, характеристика, и объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному  ремонту общественных водоприёмных колодцев в населенных пунктах Большесельского сельского поселения, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) .

Место и  условия проведения работ: работы производятся силами подрядчика, лично,  в  населенных пунктах Большесельского сельского поселения, по месту расположения общественных колодцев.

Максимальная цена контракта: 499 000 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч рублей).    В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д.21 (тел. 2-16-69, 2-10-16). Заявки принимаются в письменной форме, посредством почтовой связи и (или) доставка курьером и (или) лично.

Срок начала подачи котировочных заявок: 06 мая 2010 г. с 8:30 до 16640 часов по рабочим дням (обед с 12:00 до 13:00), в предпраздничные дни с 8:30 до 12:00 часов (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 18 мая 2010 г.

до 16ч. 40 мин. (время московское).

В цену работ включаются: все расходы, связанные с перевозкой, доставкой   материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей в случае необходимости.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до 31 июля 2010 года.

Срок и условия оплаты выполненных работ: безналичный платеж в Российских рублях, предоплата 30 %. Окончательный расчет по контракту производится после подписания обеими сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ в течение  10 дней, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте данного протокола и не позднее  чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком  запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение 1: техническое задание

2:  проект контракта

3:  форма котировочной заявки (котировки цен).

Глава администрации

Большесельского сельского поселения                                                         А.В. Некрасов

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту общественных водоприёмных колодцев в населенных пунктах Большесельского сельского поселения.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественный колодец в дер. Борщёвка: |  |  |
| 1.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.70 |
| 1.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 1.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 1.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 1.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 1.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.50 |
| 1.7. | сборка стен наружной части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.024 |
| 1.8. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 2. | Общественный колодец в д. Подольское: |  |  |
| 2.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 2.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 2.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 2.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 2.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб метров | 0.14 |
| 2.6. | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.50 |
| 2.7. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 3. | Общественный колодец в дер. Сельцо: |  |  |
| 3.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.70 |
| 3.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 3.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 3.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 3.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 3.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.50 |
| 3.7 | сборка стен наружной части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.024 |
| 3.8 | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 4. | Общественный колодец в с. Большое Село, ул. Мясникова: |  |  |
| 4.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 4.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 4.3 | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 4.4 | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 4.5 | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 4.6 | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.50 |
| 4.7 | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 5. | Общественный колодец в с. Большое Село, ул. Мира |  |  |
| 5.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 5.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 5.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 5.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 5.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 5.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.15 |
| 5.7 | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.30 |
| 5.8. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 6. | Общественный колодец в дер. Филипцево: |  |  |
| 6.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 6.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 6.3 | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 6.4 | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 6.5 | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 6.6 | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.50 |
| 6.7 | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 7. | Общественный колодец в дер. Фёдорково: |  |  |
| 7.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 7.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 7.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 7.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 7.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 7.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.20 |
| 7.7 | сборка стен наружной части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.024 |
| 7.8. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 8. | Общественный колодец в дер. Половинкино: |  |  |
| 8.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.70 |
| 8.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 8.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 8.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 8.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 8.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.50 |
| 8.7. | сборка стен наружной части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.024 |
| 8.8. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 9. | Общественный колодец в дер. Шамнино |  |  |
| 9.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.40 |
| 9.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.40 |
| 9.3. | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 9.4. | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 9.5. | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.14 |
| 9.6. | круглые колодцы из железобетона, грунт мокрый | 10 куб. метров | 0.15 |
| 9.7 | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.30 |
| 9.8. | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |
| 10. | Общественный колодец в с. Большое село, ул. Заречная: |  |  |
| 10.1. | Разборка стен колодца из брусьев | 100 кв. метров | 0.50 |
| 10.2. | Разработка грунта вручную | 100 куб. метров | 0.50 |
| 10.3 | устройство фильтра из слоя гравия | куб. метр | 0.40 |
| 10.4 | устройство фильтра из слоя песка | куб. метр | 0.20 |
| 10.5 | водоотлив из колодца вёдрами | 100 куб. метров | 0.22 |
| 10.6 | сборка стен наружной и внутренней части из брусьев толщиной 180 мм | 100 кв. метров | 0.60 |
| 10.7 | сборка кровли с устройством стропил, подкосов, обрешетки | 100 куб. метров | 0.05 |

Приложение № 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД №

с. Большое Село                                                                                                         2010 года.

Администрация Большесельского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Некрасова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», ____________________. , действующего на основании _________, с другой стороны, заключили контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. В соответствии с итогами котировок, проведенных Заказчиком  (протокол оценки котировочных заявок  № __ от ______2010 года), Подрядчик обязуется выполнить  по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: капитальный ремонт общественных водоприемных колодцев в населенных пунктах Большесельского сельского поселения.

1.2. Сметная стоимость полного перечня  работ определяется Приложением  №1  к настоящему контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

2.1. Цена контракта составляет  _________ (______________________________) рублей.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, таможенные пошлины, сборы и платежи, выплаченные или подлежащие выплате за счёт участника конкурса; оплата транспортных и складских  услуг, связанных с доставкой, перевозкой  материалов к месту выполнения работ; стоимость прочих услуг.

2.3. Валютой платежа является российский рубль.

2.4. Расчёты  с Подрядчиком производит Заказчик путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.6. Расчёт по безналичному платежу, предоплата 30 %. Окончательный расчет по контракту производится Заказчиком после подписания обеими сторонами акта приема- сдачи выполненных  работ в течение  10 дней, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков.

3.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

3.1. Выполнение работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего контракта,  осуществляется Подрядчиком согласно срокам и требованиям, указанным  в извещении о проведении запроса котировок.

3.2. Срок действия контракта:

Начало -  с момента заключения контракта;

Окончание – 31 июля 2010 года.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.2. Своими силами и средствами выполнить все работы и сдать их Заказчику в состоянии, соответствующем сметной документации.

4.2.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда в рамках контракта в случаях привлечения специализированных организаций для выполнения работ, обеспечивать контроль выполняемых субподрядчиками работ.

4.2.4. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

4.2.5. После подписания акта о приёмке объекта в 10-дневный срок вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить Подрядчику условия для начала производства работ в согласованные в соответствии с п.3.2. настоящего контракта сроки.

4.3.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.1.  настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ  действующим стандартам и всем условиям, соблюдение которых требовалось для победы в открытом конкурсе.

5.2. Срок гарантии на общественные водоприемные колодцы устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта сдачи-приёмки работ.

5.3. При выполнении работ по капитальному ремонту общественных водоприемных колодцев Подрядчик обязан обеспечить  согласованные с  Заказчиком  меры по обеспечению пожарной, экологической, санитарной безопасности, не ухудшающие общее состояние объекта.

5.4. Все претензии по качеству работ адресуются Заказчиком  Подрядчику в соответствии с действующими нормами законодательных актов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1.Настоящий контракт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах по одному для каждой из сторон.

6.2. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Заказчика.

6.3. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК                                                                                  ПОДРЯДЧИК

Администрация Большесельского

сельского поселения

Юр.адрес: 152360, Ярославская обл.,

С. Большое Село, ул. Челюскинцев,

д..21. тел./факс 8(48542)21169

ИНН 7613004751

КПП 761301001

Расчетный счет 40204810278880000132

В ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской

области

БИК 047888001

Глава Большесельского

сельского поселения

_____________ А.В.Некрасов

Приложение № 3

Котировочная заявка  №

(котировка цен)

Дата:

Кому: Администрации Большесельского сельского поселения Ярославской области

Изучив  направленный   Вами   запрос   котировки   цены,   мы, нижеподписавшиеся,

Наименовании, место нахождения (для юридического лица)___________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)_____________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа__________________________________________________________________

Отношение к субъектам малого предпринимательства (да/нет)__________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара на следующих условиях:

Наименование и характеристика поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики и количество | Цена за единицу | Сроки выполнения работ | Место выполнения работ | Сроки и условия оплаты | В цену за работу включаются расходы по________________ _________________________ _________________________* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки  цен,  поставить товар (выполнить работу,  оказать услугу)  в  соответствии  с  графиком поставок и условиями оплаты, приведенными  в  запросе  котировки  цен.

До  подготовки  и оформления  официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе  с  Вашим  уведомлением  о  присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки  цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

______________                _____________________________

(подпись, печать)                           (должность)

* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в соответствии с требованиями котировочного