# **Отчет о реализации муниципальной программы** Большесельского **муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Большесельского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2015 год** Ответственный исполнитель : Заведующий Отделом ЖКХ И Строительства администрации БМР Игнатьев Игорь Александрович

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | | ОБ | | МБ\* | | ВИ\* | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | **6783,93096** | **6783,93096** | 0 | 0 |  |
| 2 | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы | 0 | 0 | **13457,295** | **7772,544** | **4825,29534** | **3914,75376** | 0 | 0 |  |
| 3 | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы | 0 | 0 | **435,5** | **87,096** | **2445,56934** | **1735,49047** | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | **13892,795** | **7859,64** | **14054,79564** | **12434,17519** |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» на 2014-2016 годы** | | | | |
| Частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения(отопление) , водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством и обеспечения населения качественными коммунальными услугами | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Улучшение и поддержание в рабочем состоянии помещений. Организация помывки жителей, проживающих в неблагоустроенном жилье другие вопросы в области банно-прачечных услуг | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Частичное возмещение организациям дополнительных расходов, возникающих при эксплуатации гидротехнических сооружений | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством и обеспечения населения качественными коммунальными услугами | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| **МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Строительство автоматизированной газовой котельной в с.Дунилово Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Ведение технического и авторского надзора за строительством автоматизированной газовой котельной в с.Дунилово Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Проектно-изыскательские работы по строительству автоматизированной газовой котельной мкр. «Седьхозтехника» в с.Большое Село Ярославской области | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Строительство распределительного газопровода н/д по улицам : 8 Марта, Садовая,Свободы,Солнечная,Свободы,3-я Строителей с.Большое Село | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Проектные работы по газификации МКД по ул.Челюскинцев, Усыскина, пл.Советская , ул.Советская с.Большое Село, ул.Молодежная д.Сельцо | Шт. | 10 | 10 | 10 |
| Работы по врезке межпоселкового г/провода с.Большое Село-с.Дунилово в существующую сеть | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода в/д к котельной мкр.»Сельхозтехника» с.Большое Село Ярославской обл. | м/п | 1100 | 1100 | 1100 |
| Внесение изменений в проектную документацию по строительству автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР Ярославской обл. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение проектно-сметных работ по газификации многоквартирных жилых домов ул.Молодежная д.Сельцо,пл.Советская д.3, ул.Советская д.12 с.Большое Село | Шт. | 7 | 7 | 7 |
| **МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы** | | | | |
| Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельском МР | Шт. | 8 | 8 | 8 |
| Ремонт шахтного колодца в д. Якимково Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Проверка достоверности сметной стоимости строительства шахтных колодцев | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| Приобретение емкости для доставки воды | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений водоотведения в с.Большое Село Большесельского МР Ярославской области | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Строительство наружного и внутреннего водопровода в домах № 3 и 5 по ул.Свободы с.Дунилово | м/п | 190 | 190 | 190 |
| Устройство внутренней и наружной канализационной сети к домам № 6 по ул.Рабочая с.Дунилово | м/п | 110 | 110 | 110 |
| Устройство внутренней и наружной канализационной сети к домам № 3 и 5 по ул.Свободы с.Дунилово | Шт. | 1 | 1 | 1 |

3.Информация об изменениях, внесенным ответственным исполнителем в муниципальную программу:

Постановление от 19.02.2015 № 159; от 30.06.2015 № 582-а; от 08.10.2015 № 840; от 03.11.2015 № 942; 31.12.2015 № 1176.

**ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» на 2014-2016 годы.** Изменения в редакции Постановления от 30.12.2015 г № 1152.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период: **Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.**

**МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы.** Изменения в редакции Постановления от 31.12.2015 г № 1178.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период: **Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.**

**МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы.**

Изменения в редакции Постановления от 30.12.2015 г № 1153.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период: **Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**.

4. Результативность МП – 100%

Эффективность МП - 137,5%

5.Годовые отчеты по целевым программам

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

«Поддержка предприятий коммунального комплекса, оказывающих жилищно-коммунальные услуги » на 2014-2016 годы за 2015 год

Ответственный исполнитель: зав.Отделом ЖКХ и строительства Игнатьев И.А.

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/  мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | Объём финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов  финансирования  от плана |
| наименование (единица  измерения) | план | факт | ФБ1 | | МБ1 | | | | ОБ1 | | ВИ1 | |
| план | факт | утверж-дённый в программе | | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Поддержка предприятий коммунального комплекса, оказывающих жилишно-коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Частичная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4455,56888 | 4455,56888 | 4455,56888 | 4455,56888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Возмещение затрат, возникающих при оказании банно-прачечных услуг |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1124,13096 | 1124,13096 | 1124,13096 | 1124,13096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий, направленных на подготовку к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 0 | 0 | 804,23112 | 804,23112 | 804,23112 | 804,23112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Содержание гидротехнических сооружений | Шт | 1 | 1 | **0** | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  | 6783,93096 | 6783,93096 | 6783,93096 | 6783,93096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1 Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/РЦП.

2 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на начало отчётного периода.

3 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на конец отчётного периода.

2. Показатели результативности программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| Базовое (начальное) значение | Плановое значение  (утверждено в программе)  на 2015 год | Текущее значение  (достигнуто за отчетный  период) | Отклонение (+/-) | Причины  отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения(отопление) , водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством и обеспечения населения качественными коммунальными услугами | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| Улучшение и поддержание в рабочем состоянии помещений. Организация помывки жителей, проживающих в неблагоустроенном жилье другие вопросы в области банно-прачечных услуг | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| Недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| Частичное возмещение организациям дополнительных расходов, возникающих при эксплуатации гидротехнических сооружений | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| Частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством и обеспечения населения качественными коммунальными услугами | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации программы;

1. Результативность стратегическая: R=Pфакт./Pплан. х 100%

R=1/1 х 100 % = 100 %

II. Расчет результативности исполнения программы: R=Xфакт./Xплан. х 100 %

R=5/5х100 %= 100 %

1. Расчет результата эффективности исполнения программы: 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель: зав.Отделом ЖКХ и строительства Игнатьев И.А.

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/  мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | Объём финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов  финансирования  от плана |
| наименование (единица  измерения) | план | факт | ФБ1 | | МБ1 | | | | ОБ1 | | ВИ1 | |
| план | факт | утверж-дённый в программе | | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1.  Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автоматизированной газовой котельной в с.Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1972,140 | 1972,140 | 1972,140 | 1753,010 | 12 984,751 | 7300 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы по строительству автоматизированной газовой котельной мкр. «Сельхозтехника» в с.Большое Село Ярославской области | Мощность 1,5 МВт | 1 | 1 | 0 | 0 | 869,42308 | 869,42308 | 869,42308 | 869,42308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2.  Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода н/д по улицам : 8 Марта, Садовая,Свободы,Солнечная,Свободы,  3-я Строителей с.Большое Село | Протяженность построенных газопроводов,км | 0,7 | 0,7 | **0** | 0 | 166,826 | 166,826 | 166,826 | 84,331 | 472,544 | 472,544 | **0** | **0** |  |
| 2.2. | Проектные работы по газификации МКД по ул.Челюскинцев, Усыскина, пл.Советская , ул.Советская с.Большое Село, ул.Молодежная д.Сельцо | Количество домов | 10 | 10 | **0** | 0 | 98,87163 | 98,87163 | 98,87163 | 98,87163 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 2.3. | Работы по врезке межпоселкового г/провода с.Большое Село-с.Дунилово в существующую сеть | Количество врезок | 1 | 1 | **0** | 0 | 148,17460 | 148,17460 | 148,17460 | 231,05817 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 2.4. | Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода в/д к котельной мкр.»Сельхозтехника» с.Большое Село Ярославской обл. | Протяженность м/п | 1100 | 1100 | **0** | 0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 2.5. | Внесение изменений в проектную документацию по строительству автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР Ярославской обл. |  |  |  | **0** | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 199,50247 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 2.6. | Внесение изменений в проектную документацию по строительству межпоселкового г/провода с.Большое Село-с.Дунилово |  |  |  | **0** | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 42,55741 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  | 4825,29534 | 4825,29534 | 4825,29534 | 3914,75376 | 13457,295 | 7772,544 | 0 | 0 |  |

1 Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/РЦП.

2 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на начало отчётного периода.

3 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на конец отчётного периода.

2. Показатели результативности программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| Базовое (начальное) значение | Плановое значение  (утверждено в программе)  на 2015 год | Текущее значение  (достигнуто за отчетный  период) | Отклонение (+/-) | Причины  отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство автоматизированной газовой котельной в с.Дунилово Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Ведение технического и авторского надзора за строительством автоматизированной газовой котельной в с.Дунилово Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Проектно-изыскательские работы по строительству автоматизированной газовой котельной мкр. «Седьхозтехника» в с.Большое Село Ярославской области | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Строительство распределительного газопровода н/д по улицам : 8 Марта, Садовая,Свободы,Солнечная,Свободы,3-я Строителей с.Большое Село | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |  |
| Проектные работы по газификации МКД по ул.Челюскинцев, Усыскина, пл.Советская , ул.Советская с.Большое Село, ул.Молодежная д.Сельцо | Шт. | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| Работы по врезке межпоселкового г/провода с.Большое Село-с.Дунилово в существующую сеть | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода в/д к котельной мкр.»Сельхозтехника» с.Большое Село Ярославской обл. | м/п | 1100 | 1100 | 1100 | 0 |  |
| Внесение изменений в проектную документацию по строительству автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР Ярославской обл. | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Выполнение проектно-сметных работ по газификации многоквартирных жилых домов ул.Молодежная д.Сельцо,пл.Советская д.3, ул.Советская д.12 с.Большое Село | Шт. | 7 | 7 | 7 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации программы;

1. Результативность стратегическая: R=Pфакт./Pплан. х 100%

R=1/1 х 100 % = 100 % R=0,7/0,7х100%=100% R=10/10х100%=100 % R=1100/1100х100%=100% R= 7/7х100%=100%

1. Расчет результативности исполнения программы: R=Xфакт./Xплан. х 100 %

R=10/10х100 %= 100 %

1. Расчет результата эффективности исполнения программы: 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель: зав.Отделом ЖКХ и строительства Игнатьев И.А.

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/  мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | Объём финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов  финансирования  от плана |
| наименование (единица  измерения) | план | факт | ФБ1 | | МБ1 | | | | ОБ1 | | ВИ1 | |
| план | факт | утверж-дённый в программе | | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1.  Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельском МР | Шт. | 8 | 8 | 0 | 0 | 241,79138 | 241,79138 | 241,79138 | 241,79138 | 435,5 | 87,096 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Ремонт шахтного колодца в д. Якимково Большесельского МР | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 39,96896 | 39,96896 | 39,96896 | 39,96896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Проверка достоверности сметной стоимости строительства шахтных колодцев | Шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 18,240 | 18,240 | 18,240 | 18,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение емкости для доставки воды | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений водоотведения в с.Большое Село Большесельского МР Ярославской области | Шт. | 1 | 1 | **0** | 0 | 708,865 | 708,865 | 708,865 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 1.6. | Строительство наружного и внутреннего водопровода в домах № 3 и 5 по ул.Свободы с.Дунилово | м/п | 190 | 190 | **0** | 0 | 310,751 | 310,751 | 310,751 | 310,751 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 1.7. | Устройство внутренней и наружной канализационной сети к домам № 6 по ул.Рабочая с.Дунилово | м/п | 110 | 110 | **0** | 0 | 375,968 | 375,968 | 375,968 | 374,75413 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| 1.8. | Устройство внутренней и наружной канализационной сети к домам № 3 и 5 по ул.Свободы с.Дунилово | Шт. | 1 | 1 | **0** | 0 | 730,085 | 730,085 | 730,085 | 730,085 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  | 2445,56934 | 2445,56934 | 2445,56934 | 1735,49047 | 435,5 | 87,096 | 0 | 0 |  |

1 Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/РЦП.

2 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на начало отчётного периода.

3 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на конец отчётного периода.

2. Показатели результативности программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| Базовое (начальное) значение | Плановое значение  на 2015 год | Текущее значение | Отклонение (+/-) | Причины  отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации программы;

1. Результативность стратегическая: R=Pфакт./Pплан. х 100%

R=1/1 х 100 % = 100 %

1. Расчет результативности исполнения программы: R=Xфакт./Xплан. х 100 %

R=8/8х100 %= 100 %

Расчет результата эффективности исполнения программы: 

Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства И.А.Игнатьев